进场施工承诺函

（1）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务；

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

（3）投标人同意提供按照湄洲湾职业技术学院可能要求的与其招标文件有关的一切数据或资料；

（4）投标（响应）人保证沟通协调好和妥善解决周边村民关系并提供涉及建国村村民的进场施工承诺函（取得施工场地涉及建国村村民违章搭盖厨房、鸡舍、鸭舍、乱堆放杂石等所涉不影响施工进度的建国村村民的承诺函）

（5）投标响应人必须在投标时一并提供由涉及建国村村民签字确认的承诺函(承诺函须加盖建国村村民委员会公章)。

（6）投标完成后投标（响应）人将承诺函在建国村公示一周无异议后方可进场施工。

（7）投标（响应）人必须先拆除施工场地所涉及的建国村村民违章搭盖厨房、鸡舍、鸭舍、乱堆放杂石等影响施工进度阻碍物后，实现三通一平，施工物料进场后方可进行学生宿舍5#、6#楼南侧围墙的拆除工作。

(8)施工方不得破坏院内5、6#两幢宿舍楼的污水管网及污水沉淀池，若污水管网污水沉淀池破损由施工方修复并赔偿损失。

（9）所涉围墙上的通讯运营商的光纤及电缆线由施工方通知相关通讯运营商进行迁移及整改。

（10）投标（响应）人承诺在2018年9月1日前完成学生宿舍5#、6#楼南侧围墙修复改造工程并交付学院使用。

（11）服务水平、改造质量达到一定标准，在招标文件要求的时间内及时响应。

投标承诺人签字：                             单位全称(加盖公章)：

日期：     年   月    日

建国村村民承诺函

致：湄洲湾职业技术学院

兹因湄洲湾职业技术学院学生宿舍5#、6#楼南侧围墙修复改造工程需要，特向贵院做出如下承诺：

（1）所涉及搭盖厨房、鸡舍、鸭舍、乱堆放杂石等在贵院围墙边的相关建筑物、搭盖物、堆放物自行拆除。

（2）不阻止施工队进场施工，不找贵院理赔。

（3）共同维护贵院学生宿舍5#、6#楼南侧围墙修复改造工程顺利进行，确保双方安全。

（4）承诺人为所涉及搭盖厨房、鸡舍、鸭舍、乱堆放杂石等在我院围墙边的相关建国村村民。

（5）见证方为建国村村民委员会。

承诺人（签字）：

见证方（公章）：

时间：